**Ementa GATE #1**  21/03/2017

**Carlos Magno**

* NR aplicada no projeto estar presente no GATE #2;
* Esboço da solução tem que vir depois da matriz de soluções, junto com a interface e os esboços de outras partes do dispositivo;
* Especificar mais a função global;
* “Pegar Peça” na função global;
* Gant: projeto detalhado não tem que ter mais tempo?
* Gant: mais prototipação = menos erros;
* Estrutura de função com “- ruído”. Como minimizar isso?
* Estrutura de funções está confusa.

**Arruda**

* Estrutura de funções:
  + Traduzir para projeto;
  + Considerar homem-máquina.
* Anotar o budget;
* Gant: colocar tarefas paralelamente e com responsáveis;

**Lourenço**

* **Acentos, gramática.**

**Sylvio**

* Sem variantes = tomamos o risco;
* NR-12 depois, GATE #2;
* Colocar tampa no dispositivo.

**Fabio**

* Lista de requisitos tem que estar presente;
* Quem falou ruído? (NR, Usuário, etc)
* Ruído tem que virar sub-função;
* Conversar mais com o usuário;
* Função global com cores diferentes, atenção aos verbos e palavras;
* Nós sabemos PDP? TEM QUE ESTAR NA DOCUMENTAÇÃO.